Univerzitet u Beogradu

Geografski fakultet

Master program - Geografski informacioni sistemi

Upravljanje GIS projektima

Tema:

**GIS monitoring raspoloživih parking mesta u javnim garažama grada korišćenjem LoRaWan parking senzora**

**(GisMonPark)**

Profesor: **Dr Aleksandar Peulić**

Student: **Branko Milošević, 84/2022**

Beograd 2023. godine

**Detaljan plan**

**Faze projekta:**

1. **Pokretanje projekta (11.01.2023)**

* Kreiranje i isporučivanje Projektne povelje u cilju inicijacije projekta
* Kreiranje GitHub repozitorijuma
* Potrebne instalacije – QGIS i PowerBI

1. **Planiranje projekta i formiranje informacione osnove (12.01.2023)**
   1. Kreiranje detaljnog plana projekta
   2. Kreiranje Gantograma
   3. Prikupljanje podataka
   4. Kreiranje informacione osnove
   5. Isporuka detaljnog plana
2. **Realizacija projekta (13-14.01.2023)**
   1. Uvoz i geokodiranje podataka (13.01.2023)
   2. Klasifikacija i vizuelizacija podataka(13.01.2023)
   3. Analiza podataka(14.01.2023)
   4. Obrada i isporuka rezultata analize (14.01.2023)
3. **Završetak projekta (15 -16.01.2023)**
   1. Pisanje izevaštaja (15.01.2023)
   2. Isporuka izveštaja (15.01.2023)
   3. Arhiviranje dokumentacije (16.01.2023)
   4. Isporuka projekta (16.01.2023)