Univerzitet u Beogradu

Geografski fakultet

Master program - Geografski informacioni sistemi

Upravljanje GIS projektima

Tema:

**GIS monitoring raspoloživih parking mesta u javnim garažama grada korišćenjem LoRaWan parking senzora**

**(GisMonPark)**

Profesor: **Dr Aleksandar Peulić**

Student: **Branko Milošević, 84/2022**

Beograd 2023. godine

**Projektna povelja**

**Osnova projekta:** Projekat se zasniva na potrebi praćenja rada LoRaWan senzora u službi informacija o slobodnim parking mestima u javnim garažama u Beogradu.

**Naziv projekta:** GIS monitoring raspoloživih parking mesta u javnim garažama grada korišćenjem LoRaWan parking senzora (GisMonPark)

**Cilj projekta:** Cilj projekta jeste da se pomoću mobilne aplikacije tj. veb-sajta JKP „Parking servis“ prikupe podaci o slobodnim parking mestima u javnim garažama u Beogradu. Podaci koji se prikupljaju bice isljučivo oni čiji je izvor, tip senzora LoRaWan. Tokom jednog dana u tri termina (9h, 16h i 23h) podaci ce biti prikupljeni, nakon toga uvezeni u odabrani GIS softver. GIS softver ce biti iskorišćen za praćenje, klasifikaciju i analizu dobijenih podataka. Nakon analize, biće sastavljen tekstualni izveštaj o monitoringu i analizi, uz grafički prilog.

**Obim/obuhvat projekta:** Obim projekta se definiše prema nivou zahtevnosti planiranja i realizacije projekta. Koristeći se postulatima PMI metodologije, faze tj. projektni zadaci od najvećeg obima će pre svega biti:

* Planiranje projekta i formiranje informacione osnove
* Obrada podataka i naknadna GIS analiza

Nakon završene analize pristupiće se završnim fazama kreiranja dokumentacije o realizaciji i donetim zaključcima.

**Ključni stejkholderi:**

* Vlasnik projekta (Alekandar Peulić/ Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
* Branko Milošević (Menadžer i Izvršitelj projekta)
* Korisnici

**Ključni događaji:**

1. Pokretanje projekta (11.01.2023)
2. Planiranje projekta i formiranje informacione osnove (12.01.2023)
3. Realizacija projekta (13-14.01.2023)
4. Završetak projekta (15-16.01.2023)

**Budžet projekta: /**

**Pretpostavke, ograničenja i rizici:** Najveća ograničenja projekta će biti slaba dostupnost informacijama koje nudi nadležno preduzeće. Najveći rizik jeste korišćenje „open source“ softvera koji, iako imu velike mogućnosti, ima i sebi svojstvena ograničenja, tehničke prirode.